POROZUMIENIE

zawarte w dniu 2018 r.

pomiędzy:

Województwem Podlaskim, w którego imieniu działa Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez:

1. ……………………………………………………………………………….,
2. ………………………………………………………………………………..,

zwanym dalej **Województwem**,

a

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku reprezentowanym przez

……………………………… dyrektora,

zwanym dalej **Szpitalem**,

Mając na uwadze postanowienia § 7 Umowy nr ……….. z dnia …………………….. w sprawie przeprowadzenia remontu i rozbudowy oraz sposobu korzystania z budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8A w Białymstoku, zwanej dalej Umową, w celu zapewnienia sprawnego przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remontu i rozbudowy budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8A w Białymstoku”, zwanego dalej „Zadaniem inwestycyjnym”, Strony Porozumienia, zwane dalej Stronami” ustalają, co następuje:

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Strony postanawiają wspólnie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy Zadania inwestycyjnego.
2. Strony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz wyznaczają Szpital, do zadań którego będzie należało:
3. opracowanie i uzgodnienie z Województwem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4. powołanie komisji przetargowej spośród pracowników Szpitala oraz pracowników wskazanych przez Województwo,
5. ogłoszenie przetargu,
6. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzenie jego wyników,
7. zawarcie w imieniu Stron umowy z wybranym wykonawcą.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostanie w formule zaprojektuj i buduj w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy zwany dalej „Programem”.
9. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w latach 2018 – 2020.

§ 2.

1. Ze względu na przyjętą formułę realizacji Zadania inwestycyjnego wyodrębnia się dwa etapy jego realizacji, tj.:
2. etap I – opracowanie, na podstawie Programu, z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 2 pkt 1 Umowy, dokumentacji projektowej, która po zaakceptowaniu przez Strony, stanowić będzie podstawę do złożenia przez **Szpital** wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,
3. etap II – wykonanie robót budowlanych zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę.
4. W przypadku gdy z zaakceptowanej przez Strony dokumentacji projektowej wynikać będą zmiany powierzchni użytkowej w stosunku do założeń określonych w ust. 1 w takim przypadku Strony dokonają stosownych zmian w Umowie.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Zadania inwestycyjnego w imieniu Stron, w zakresie wynikającym z obowiązków zamawiającego, sprawuje Szpital do zadań którego należy między innymi:

1. zapewnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1202 z późn. zm.),
2. dokonanie odbioru końcowego robót i rozliczenia finansowego Zadania inwestycyjnego, z zastrzeżeniem postanowień § 4 i 5.
3. wykonywanie w stosunku do wykonawcy Zadania inwestycyjnego uprawnień wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji,
4. dochodzenie roszczeń w stosunku do wykonawcy Zadania inwestycyjnego.

§ 4.

1. Każda ze Stron zobowiązuje się we własnym zakresie sfinansować realizację Zadania inwestycyjnego zgodnie z zasadami wynikającymi z § 5 Umowy oraz warunkami, które zostaną określone w umowie zawartej z wykonawcą Zadania inwestycyjnego.
2. Podstawą do dokonywania przez Województwo płatności z tytułu wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlano-montażowych każdorazowo będą przekazane przez Szpital następujące dokumenty:
3. protokół odbioru robót podlegających opłaceniu, z tym zastrzeżeniem, że protokół odbioru robót budowlano-montażowych każdorazowo potwierdzony zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
4. zestawienie rodzaju i wartości zrealizowanych robót objętych protokołem, o którym mowa w pkt 1, z podziałem na źródła ich finansowania ustalone w oparciu o zasady wynikające z § 5 Umowy,
5. faktura wystawiona przez wykonawcę Zadania inwestycyjnego na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 1.

§ 5.

Upoważnieni przedstawiciele Województwa, w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego, uprawnieni są do:

1. wstępu na teren budowy i kontroli postępu prac,
2. udziału w organizowanych przez Szpital narada koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli wykonawcy Zadania inwestycyjnego i inspektorów nadzoru inwestorskiego
3. udziału w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym,
4. żądania przedstawienia informacji dotyczących realizacji Zadania inwestycyjnego.

§ 6.

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 8.

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszego Porozumienia Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny w Białymstoku.

§ 9.

Niniejsze Porozumienie zawarto na czas określony, tj. do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie Zadania inwestycyjnego.

§ 10.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

WOJEWÓDZTWO SZPITAL